| 重庆交通大学毕业论文（设计）任务书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学院：信息科学与工程学院 |  | 系（教研室）：数据科学与大数据 | 指导教师：杨志军 |
| 题目：基于去噪扩散概率模型的InSAR相位解缠算法设计与实现 |  |  |  |
| 主要内容： 本课题针对合成孔径雷达干涉测量（InSAR）中相位解缠在噪声干扰、大形变等复杂场景下精度低、鲁棒性差的问题，引入去噪扩散概率模型，构建一种新型相位解缠方法，提升解缠结果的可靠性与适用性，具体内容包括： 1.深入分析InSAR相位解缠的原理与难点，系统总结传统方法与深度学习方法的研究现状，重点研究扩散模型的基本原理及其在相位解缠中的应用。 2.设计并构建基于去噪扩散概率模型的相位解缠框架，包括前向加噪过程与反向去噪过程的建模，完成模型的训练与推理流程设计。 3.利用模拟干涉相位图与真实InSAR数据构建训练集与测试集，进行模型的训练与参数调优，验证其在噪声环境与高相位梯度条件下的性能。 4.在不同噪声水平与形变场景下，系统评估所提方法的解缠精度与鲁棒性，并与经典路径跟踪法、最小范数法及主流深度学习方法进行对比分析。 5.完成系统实验与结果分析，撰写毕业论文，确保内容完整、逻辑清晰、符合学术规范。 |  |  |  |
| 任务要求： （1）查阅文献，深入调研InSAR相位解缠的传统方法与深度学习技术，重点理解扩散模型的基本原理与发展现状，明确本研究的技术路线。 （2）构建基于去噪扩散概率模型的相位解缠框架，设计合理的前向传播与反向去噪过程，完成模型的训练与推理流程设计。 （3）利用模拟生成的干涉相位图数据与真实干涉相位图数据进行模型的训练与调优，在不同噪声水平和相位梯度条件下，对所提方法进行系统实验，并与多种传统方法及主流深度学习方法进行对比，综合评价其解缠精度、鲁棒性与适用性。 （4）完成论文撰写，章节结构逻辑清晰、条理清楚，语言文字符合学术规范。 |  |  |  |
| 进度计划： |  |  |  |
| 周次 | 主要工作计划（内容） |  |  |
| 1-2 | 查阅InSAR相位解缠、扩散模型相关文献，完成文献综述与开题报告，明确技术路线。 |  |  |
| 3-4 | 构建模拟与真实InSAR相位数据集，完成数据预处理与增强。 |  |  |
| 5-6 | 设计并实现基于DDPM的相位解缠模型，完成前向与反向过程建模。 |  |  |
| 7-11 | 进行模型训练与参数调优，开展在不同噪声与形变条件下的实验验证。 |  |  |
| 12-13 | 与传统方法及主流深度学习方法进行对比实验，分析解缠精度与鲁棒性。 |  |  |
| 14-15 | 修改毕业论文，优化系统功能，准备答辩材料，提交完整成果并参加毕业答辩。 |  |  |
| 接受任务日期：年月日要求完成日期：年月日 学生接受任务（签名）：指导教师签名： |  |  |  |

备注：1.此任务书由指导教师填写，学生接受任务并签名，并应在规定时限内完成教师布置的毕业设计（论文）任务；

2.此任务书必须在毕业设计（论文）开始一周内下达给学生；

3．“主要工作计划（内容）”填写各阶段工作的具体内容和要求，在开展毕业设计（论文）过程检查时将作为对学生进度检查的依据。